SnStick 权限管理二开方案

融合 AGTi-Backend RBAC 权限体系

账号互通 · 只读生产库 · 分层门控

2026 年 9 月

文档版本：v1.2（深度自审后补齐版）

# 一、背景与现状

## 1.1 SnStick 现状（融合前）

技术栈：FastAPI + React 18（TanStack Query + react-router v6），数据层 Polars + DuckDB + Parquet/JSON 文件，无数据库、无 ORM。

登录方式：单一密码（无用户名、无用户表），PBKDF2 哈希存 data/user_data/auth.json，会话为随机 opaque token + HttpOnly Cookie（tf_session），30 天 TTL。

认证闸口：main.py 全局 auth_middleware，只判断"过/不过"，不传递身份，下游接口拿不到当前用户。

权限：零实现。仅有的门控是 TickFlow 套餐 Capability（none/free/starter/pro/expert 五档），管数据源吞吐能力，与用户无关。

前端：无路由守卫，靠 Query 全局 onError 拦截 401 跳 /login；无角色/权限上下文。菜单设置（nav_order/nav_hidden）仅是个人 UI 偏好，非权限控制。

## 1.2 AGTi-Backend 现状（参考蓝本）

技术栈：RuoYi-Vue3-FastAPI 二开（FastAPI + SQLAlchemy 2.0 异步 + PostgreSQL + Redis + Vue3/Pinia）。

RBAC 模型：sys_user / sys_role / sys_menu / sys_dept / sys_post + 四张关联表。逻辑外键，无数据库级 FK 约束。

认证：用户名+密码（bcrypt），JWT HS256（72h），token 存 Redis 比对；Depends(get_current_user) 注入身份。

权限切面：CheckUserInterfaceAuth(perms) 依赖注入，按 sys_menu.perms 权限串校验。

数据权限：data_scope 5 档（全部/自定义/本部门/本部门及以下/仅本人），find_in_set 为 MySQL 方言，PG 下需兼容处理。

生产库：47.236.149.88:27095/agti（PostgreSQL），3585 个真实用户，7 档订阅角色（体验/标准/高级/企业/导师/服务商/超管）。实测：密码哈希均为 bcrypt $2b$12$ 60 位；14 个活跃用户无任何角色；105 个用户持有多个角色；数据库时区 Asia/Shanghai，SSL 关闭（明文传输）。

## 1.3 决策记录（已拍板）

| # | 决策点 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 账号体系 | 账号互通 agti 生产库，SnStick 不建自己的用户表 |
| 2 | 存储 | 直连现有 agti 库（PostgreSQL），只读 |
| 3 | 融合范围 | 标准 RBAC（用户+角色+按钮级权限），不搬部门/岗位/权益到期机制 |
| 4 | 业务数据隔离 | 暂不隔离，后续另立项 |
| 5 | 角色映射 | 按建议表初版，role_map 随代码版本管理、后续可调 |
| 6 | 桌面版 | 只改服务端部署形态，桌面版不动 |
| 7 | 合伙人模块 | 不搬代码，靠账号+订阅档位打通实现商业闭环（P3 加只读展示页） |
| 8 | 菜单与偏好 | 偏好按用户独立存；菜单设置页仅列有权限项；前端隐藏仅为体验层，接口层 403 兕底 |
| 9 | 无角色用户 | 维持拒绝登录，提示去 AGTi 侧开通（实测 14 个存量无角色用户） |
| 10 | 多角色合并 | 取并集（RBAC 惯例），admin 直通 *:*:*；实测 105 个多角色用户 |
| 11 | 库故障时已登录会话 | fail-close：超 TTL 查库失败则拒绝，单密码 fallback 开关兜底 |
| 12 | 传输层安全 | 实测 SSL 关闭，公网明文传输；需 IP 白名单+专用只读账号（+条件允许则开 PG SSL） |

# 二、总体架构

架构图（文字版）：

SnStick 服务端（FastAPI + React，Docker 部署）

前端 React：登录页改用户名+密码 → UserContext(roles/perms) → 路由守卫 + usePerm 按钮 hook

后端 FastAPI：/api/auth/login → agti 库 SELECT sys_user → bcrypt 校验

auth_middleware → 解析会话 → 注入 request.state.current_user

权限切面 Depends(RequirePerm("stick:backtest:run"))

本地存储：sessions.json（会话） + role_map.yaml（角色→功能映射，随代码版本管理）

只读 SELECT（建议建专用只读账号）

agti 生产库 PostgreSQL 47.236.149.88:27095

sys_user ──< sys_user_role（含 expire_time）>── sys_role

7 档订阅角色：体验 / 标准 / 高级 / 企业 / 导师 / 服务商 / 超管

# 三、核心设计决策

## 3.1 认证：查库校验，会话留在本地

登录时按用户名查 agti 库 sys_user（del_flag="0" AND status="0"），用与 AGTi 一致的 passlib bcrypt（$2b$ 前缀）校验密码。通过后 SnStick 签发自己的 opaque token + HttpOnly Cookie，存本地 sessions.json——保留现有轻量机制，不引入 Redis、不往生产库写任何数据。

会话有效性校验发生在每次请求的 auth_middleware 中：本地 sessions.json 校验 token →（缓存 TTL 内直通）→ 查库确认用户 status/del_flag 未变、角色未过期。

库故障策略（fail-close）：缓存 TTL 内直通；超 TTL 后查库失败则拒绝请求（503），不得 fail-open 放行。可用性由单密码 fallback 开关兕底。

## 3.2 权限模型：砍掉 sys_menu，本地静态映射

裁剪理由：AGTi 的菜单树服务于 Vue 动态路由（getRouters），SnStick 是 React 固定路由，不需要菜单表；且绝不能往生产库 sys_menu 塞 SnStick 的权限点。

做法：SnStick 仓库新建 role_map.yaml，定义 7 个 role_key → perms 集合的静态映射（含角色名、全功能角色标记、数据权限预留位）。权限切面在登录与每次会话校验时从库中实时读角色（必须复刻 expire_time IS NULL OR >= now() 过滤，防过期订阅白嫖），再映射为 perms 挂到 request.state.current_user。

多角色合并规则：一个用户持有多个角色时，取各角色 perms 的并集（RBAC 惯例）；任一角色为 admin 则直通 *:*:*。时区处理：expire_time 比较统一用数据库侧 now()（实测 DB 时区 Asia/Shanghai，与 Dockerfile TZ 一致）。

AGTi 侧有每日 00:00 清理过期角色关联的定时任务（scheduler_user_role_cleanup），SnStick 的 expire_time 过滤是窗口期兕底，两者互补不冲突。

## 3.3 角色映射初版（待调）

| role_key | 角色名 | SnStick 功能权限 |
| --- | --- | --- |
| admin | 超级管理员 | *:*:* 全功能 + 管理页 |
| enterprise | 企业版 | 全功能 + 管理页（查看） |
| mentor | 导师版 | 全功能 + 团队数据（P3 数据权限） |
| agent | 服务商 | 全功能 + 下线数据（P3 数据权限） |
| premium | 高级版 | 回测/因子挖掘/分钟K/深度五档 |
| standard | 标准版 | 选股/自定义信号/策略库 |
| common | 体验版 | 自选股 + 日K，无回测/挖掘 |
| （未登录/无角色） | — | 拒绝登录，提示"请联系管理员开通" |

说明：agti 库中 data_scope 实际值为 "1"（全部）或 "4"（本部门及以下），数据权限语义留待 P3 引入。

## 3.4 两层门控对齐（商业闭环支点）

角色门控（新增）：管"业务功能"——哪些模块可见可用（体验/标准/高级/企业等）。

Capability 门控（现有）：管"数据吞吐"——TickFlow 档位（none/free/starter/pro/expert）决定频率与批量能力。

两层正交：角色档位决定功能，TickFlow 档位决定能力。这正是合伙人融合的支点（见 3.5）。

## 3.5 合伙人模块的巧妙融合：不搬代码，靠订阅打通

合伙人模块（zwx_partner_* 8 张表）已开发完成未上线，依赖很重（10 个 sys_config 键、3 个定时任务、agti_bill 流水、邮件通知），整体搬进 SnStick 不划算。但账号互通后形成天然闭环：

合伙人在 AGTi 体系卖订阅 → 用户角色升为高级版/企业版 → 同一账号登录 SnStick 自动解锁对应功能档 → SnStick 成为订阅交付的价值载体。

SnStick 一行合伙人代码都不用搬，就接入推广-售卖-交付链路。若合伙人本人要在 SnStick 里看分润/团队数据，P3 加只读展示页（SELECT zwx_partner_* 表）即可。录单、结算、提现审核等管理操作留在 AGTi，两系统不做同一件事。

## 3.6 写库红线与传输安全

SnStick 对 agti 库只读。改密码、用户管理、订阅购买全部留在 AGTi 系统。

为 SnStick 建专用只读数据库账号，禁止使用 postgres 超管账号。

会话数据、审计信息存 SnStick 本地（sessions.json / 审计日志文件），绝不写入生产库。

工程红线：开发/测试/集成测试环境禁止连接生产库；集成测试需另建测试库（可从生产库 dump 结构+脱敏样本）。

传输层安全（实测补充）：当前 PG 实例 ssl=off，公网明文传输登录密码与查询数据。上线前必须：① IP 白名单仅放行 SnStick 服务器出口 IP；② 专用只读账号；③ 条件允许则 AGTi 侧开启 PG SSL（require 传输加密），若短期内无法开启，至少明确接受风险并由双方确认。

## 3.7 菜单可见性与个人偏好的打通

现状：SnStick 已有“菜单设置”功能（设置页 MenuSettings + preferences.json 的 nav_order/nav_hidden），但性质是个人 UI 偏好而非权限控制——隐藏仅从侧边栏移除，URL 直达仍可访问，后端无任何拦截。这与 AGTi 的 sys_menu（服务端访问控制，角色决定下发、接口 403 强制）本质不同。

打通设计（三条规则）：

1. 偏好按用户独立存：preferences 改为按 user_id 分文件（user_data/preferences/{user_id}.json），A 用户隐藏菜单不影响 B 用户；桌面版单密码模式退回单文件，保持兼容。

2. 菜单设置页只给“有权限的菜”：MenuSettings 渲染清单来自 UserContext 的 perms，无权限项根本不出现在可调整列表中，用户无从调整自己没有的菜单。

3. 前端藏不藏是体验，后端拦不拦是底线：侧边栏可见性 = 角色允许 ∩ 用户未主动隐藏；即便篡改前端状态强行显示菜单，接口层 RequirePerm 仍返回 403。菜单可见性只是权限的表现层，真正的闸门始终在服务端。

该设计复用 AGTi 的分层思想（v-hasPermi 管显示、CheckUserInterfaceAuth 管接口），但以 React 方式实现（usePerm hook），不引入 sys_menu 表。

## 3.8 保留项（不改造）

现有 Capability 门控（TickFlow 套餐）原样保留，与角色门控正交叠加。

业务数据（自选股/策略/偏好）暂不隔离，全局共享。

PyInstaller 桌面版保留单密码模式，不动。

# 四、分期实施计划

## P1 地基（主体工作，1 个迭代量级）

后端：

1. 新增 PG 连接池 + 只读 DAO（asyncpg 或 SQLAlchemy async，轻量起步选 asyncpg；bcrypt 依赖选型：直接用 bcrypt 库，与 passlib 生成的 $2b$ 格式完全兼容，避开 passlib 1.7.4 + bcrypt 4.x 兼容性警告）

2. 改造 login：用户名+密码 → 查库 bcrypt 校验 → 签发本地会话

3. 改造 auth_middleware：会话校验 + 身份注入 request.state.current_user（user_id/user_name/roles/perms）

4. 新增 role_map.yaml + RoleMapService（角色→perms 展开 + expire_time 过滤）

5. 新增 RequirePerm 权限切面（Depends 模式，含 *:*:* 通配）

6. 旧单密码登录保留为 fallback（Docker 配置切换）

7. preferences 存储按 user_id 分文件（多用户偏好隔离，配套登录改造）

前端：

1. Auth.tsx 改用户名+密码双字段

2. UserContext + usePerm/useRole hooks

3. 路由守卫组件（按 perms 隐/禁页面入口）

4. 403 处理链（全局 onError 补 403 分支 + 页面内提示）

5. MenuSettings 数据源改为“当前用户有权限的菜单清单”

## P2 管理（小）

只读用户列表页（管理员可见）：角色/到期/状态一览。

登录日志（本地文件 + 页面展示）。

权限被拒提示、订阅到期提醒（读 sys_user_role.expire_time）。

## P3 合伙人（小）

合伙人角色（mentor/agent）专属展示页：分润/团队只读数据（SELECT zwx_partner_*）。

可选：数据权限（按 parent_id 邀请树过滤）。

## P4 可选（另立项）

业务数据按 user_id 隔离（大工程），隔离后多用户数据视图。

# 五、安全与风险

| # | 风险 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传输层明文（实测 ssl=off，公网裸奔） | IP 白名单收紧 + 专用只读账号 + 条件允许则开 PG SSL；三者叠加，缺一不可 |
| 2 | 数据库凭证泄露=整库沦陷 | 建专用只读账号 + 最小权限 + 定期轮换；禁止用 postgres 超管 |
| 3 | SnStick 服务器需可达 47.236.149.88:27095 | 部署前确认网络白名单/公网可达性（本机已验证连通） |
| 4 | AGTi 停用账号后 SnStick 会话仍有效 | 会话校验时同步查库确认 status/del_flag/角色过期 |
| 5 | 查库失败瞬间的会话决策 | fail-close：拒绝请求，不得 fail-open；单密码 fallback 兕底 |
| 6 | AGTi 生产库 schema 变更影响 SnStick | 只读 SELECT 不改表结构；AGTi 侧变更需提前知会 |
| 7 | 网络/数据库故障导致登录不可用 | fallback 至旧单密码模式（环境变量开关，默认关） |
| 8 | CORS 配置与 cookie 会话的矛盾 | 同源部署无碍；改造时统一修正配置注释与实现一致性 |
| 9 | AGTi 硬编码白名单账号问题 | SnStick 不复用该白名单，统一走数据库角色 |
| 10 | Token 暴露风险 | 保持 HttpOnly，前端仅通过 UserContext 拿 roles/perms |
| 11 | NAT 多用户共用 IP 被限流误伤 | 登录限流增加账号维度（账号 10 分钟 5 次锁号，参照 AGTi） |
| 12 | 用户名枚举探测 | 查无此用户时执行 dummy bcrypt 校验抹平响应时间差 |
| 13 | sessions.json 无限膨胀 | 过期 token 惰性删除 + 定期全量清理（每周或登出时） |

# 六、P1 验收标准

• 体验版账号登录 → 只能看自选股+日K，访问回测/挖掘返回 403。

• 高级版账号登录 → 回测/因子挖掘可用。

• 账号在 AGTi 后台被停用（status="1"）→ SnStick 会话在缓存 TTL 内被拒。

• 账号 sys_user_role.expire_time 过期 → 高级功能立即（或 ≤TTL）降级。

• 超管账号登录 → 全功能 + 简单管理页。

• agti 库连接异常时 → fallback 单密码模式可登录（开关开启时）。

• SnStick 对 agti 库全部 SQL 均为 SELECT（代码审查确认零写入）。

• 无角色用户登录被拒并提示"请联系管理员开通"。

# 七、开放问题（留待开发中确认）

• 会话校验查库频率与缓存 TTL：初版 5 分钟缓存。

• 会话失效传播时延 = 缓存 TTL（≤5 分钟），AGTi 侧改角色/停用后最迟 5 分钟生效。

• role_map.yaml 管理界面化（远期）：初期随代码版本管理。

• 桌面版最终形态：本次只改服务端；远期若桌面版也走 agti 账号，需服务端中转或 SaaS 化。

• 权限点命名规范：stick: 前缀 + 模块:动作（如 stick:backtest:run）。

• 过渡期兼容：切换新登录后旧 auth.json 单密码会话强制失效（初版策略）。

• 旧全局 preferences.json 迁移：初版保留给单密码 fallback 模式使用，服务端多用户模式不再读取（或复制给首个登录的超管继承）。

• 前端 perms 滞后问题：角色升级后需重新拉取 /api/auth/me 刷新 UserContext（403 触发或定期轮询）。

• 无角色用户拒绝后的引导路径：提示文案指向 AGTi 侧开通，是否需要带购买/联系入口链接。